BIÊN BẢN HỌP

| Ngày họp | 08/09/2026 (Tối) |
| --- | --- |
| Thành phần | Web Team, AI Team |

# Vấn đề hiện tại

- Ảnh pixel art tạo ra bị mờ, vỡ nét — chưa đủ chuẩn để học sinh dùng trong game

- Module Preview hoạt ảnh (Idle, Run, Attack…) chưa hoàn thiện

# Hướng đi mới — Custom Skin nhân vật

Chuyển sang mô hình Character Customizer theo 4 bước:

- Làm cơ chế tùy biến nhân vật theo từng bộ phận (tóc, trang phục, phụ kiện…)

- Tạo bộ nhân vật mẫu chuẩn (cao/gầy, thấp/béo…) cho học sinh sử dụng

- Giữ nguyên những tính năng của generator như bản v0.1

| Bước | Nội dung | Phụ trách |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chọn nhân vật base (3–4 mẫu theo vóc dáng) | Web |
| 2 | Tùy biến thành phần: Tóc → Trang phục → Giày → Phụ kiện → Biểu cảm | Web |
| 3 | Nhân vật preview cập nhật real-time trên web (ghép layer Canvas) | Web |
| 4 | Web đóng gói tùy chọn thành Form Output chuẩn → bàn giao cho AI xử lý | Web → AI |

# Phân công — Việc ai nấy làm, output ai nấy chịu

## Web Team

- Character Customizer: Xây canvas preview + sidebar chọn bộ phận

- Ghép layer Canvas: Tự xử lý — phản hồi tức thì khi đổi option

- Animation & Sprite Preview: Xem trước frame chuyển động

- Form Output: Đóng gói và bàn giao (base_id, hair_id, outfit_id, action…)

## AI Team

- Tiếp nhận Form Output: Dữ liệu đầu vào bắt buộc từ Web

- Sửa chất lượng pixel art: Triệt tiêu mờ, vỡ hạt, tăng độ sắc nét

- Training: Các bộ style/asset mới bám sát option trong Form Output

→ Output của AI: Model/API nhận đúng Form Output → trả về asset pixel art đạt chuẩn.

## Phối hợp chung

- Chốt sớm cấu trúc Form Output và quy chuẩn canvas size/resolution

- Hai bên triển khai độc lập, không phụ thuộc tiến độ của nhau